2.2 Pauta de Reflexión Informe de Avance

|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. **Esta pauta debe ser respondida**  **en equipo.** |

|  |
| --- |
| 1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  No hemos logrado cumplir con todas las actividades en los tiempos establecidos. El principal factor que ha dificultado el desarrollo del plan de trabajo ha sido la práctica profesional, ya que al ser de jornada completa, disponemos de poco tiempo para avanzar en las tareas asignadas. Sin embargo, consideramos que también ha influido la desorganización en la gestión de nuestro tiempo. |

|  |
| --- |
| 2. Respecto a las dificultades |
| ¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Planeamos enfrentar las dificultades enfocándonos en lograr el producto mínimo viable (MVP), ya que consideramos que es la única forma realista de completar el proyecto dentro del tiempo que nos queda. |

|  |
| --- |
| 3. Respecto a las Evidencias: |
| ¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias?  Evaluamos nuestras evidencias de avance a través del uso de GitHub, ya que concentramos todo el trabajo del proyecto en una sola plataforma. Esto nos ha permitido organizar y dar seguimiento a las tareas realizadas y pendientes de manera más eficiente. Destacamos especialmente la creación y gestión del Product Backlog y el Sprint Backlog en la misma herramienta. Para mejorar, podríamos complementar estas evidencias con informes periódicos de avance o registrar con mayor detalle los cambios realizados en cada iteración. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Nuestra principal inquietud es si lograremos alcanzar el producto mínimo viable (MVP) dentro del tiempo disponible. Por el momento, no tenemos preguntas específicas que quisiéramos hacer a nuestros docentes o compañeros. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, lo consideramos y ya realizamos la redistribución. Actualmente, todas las actividades están asignadas y distribuidas de forma equitativa entre los miembros del grupo. |

|  |
| --- |
| 6. Respecto a las trabajo en grupo |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Destacamos el hecho de que supimos distribuir adecuadamente las tareas y demostrar resiliencia ante las dificultades y el tiempo limitado. Como oportunidad de mejora, creemos que podríamos haber logrado una mejor organización si hubiésemos dedicado más tiempo a la planificación del proyecto desde el inicio, en lugar de centrarnos principalmente en el desarrollo. |